🗳

POLIT

폴릿 (Politics)

단계별 메뉴 · 기능 · 수익 모델 전략

저비용 초기 운영 기반 성장 로드맵

작성일: 2026년 5월 7일

작성: 퓨전소프트 / Polit 기획팀

# 목차

# 1. 저비용 초기 운영 기본 원칙

폴릿은 정치 성향 커뮤니티라는 특성상 초기 유저 유입과 신뢰 확보가 핵심입니다. 따라서 과도한 기능 개발보다 핵심 가치를 빠르게 검증하는 린(Lean) 전략을 채택합니다.

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| MVP 우선 | Phase 1에서는 핵심 기능 3가지에만 집중 — 성향 테스트 · 아지트 · 전쟁터 |
| 무료 인프라 활용 | Laravel Sail + PostgreSQL + Nginx 조합으로 서버 비용 최소화, 초기 클라우드는 소규모 VPS($10~20/월) 활용 |
| 수동 운영 우선 | AI 필터링·자동 집계 등 고비용 기능은 Phase 2 이후로 미루고, 초기엔 운영자가 직접 관리 |
| 수익 선행 설계 | 광고 슬롯과 Pro 멤버십 구조는 Phase 1부터 코드에 포함해 두되, 실제 집행은 트래픽 확보 후 시작 |
| 데이터 자산 축적 | 성향별 반응 데이터는 처음부터 정제·저장 — 이것이 Phase 3 B2B 수익의 원천 |

Phase 1  MVP — 핵심 검증

목표 기간: 0~6개월 | 예상 서버 비용: $10~30/월

## 1-1. Phase 1 핵심 목표

- "폴릿이 무엇인가"를 가장 빠르게 체험시키는 것

- 성향 테스트 → 진영 배정 → 아지트 · 전쟁터 접근의 핵심 플로우 완성

- 초기 베타 유저 500~1,000명 확보 및 재방문율 측정

## 1-2. Phase 1 메뉴 및 기능

| 메뉴/기능 | 상세 내용 | 우선순위 | 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성향 테스트 | 10~15문항 설문 → 점수 산출 → 보수/중도/진보 배정 (JSONB 저장) | 필수 | 낮음 |
| 회원가입/로그인 | Laravel Breeze 기반 이메일 인증. 소셜 로그인(구글)은 Phase 2로 연기 | 필수 | 낮음 |
| 아지트 (Azit) | 진영별 독립 게시판. 본인 진영만 접근. CRUD + 기본 추천 기능 | 필수 | 낮음 |
| 전쟁터 (Battle) | 전 진영 공용 토론 게시판. 작성자 진영 아이콘 표시. CRUD + 추천/비추천 | 필수 | 낮음 |
| 진영 접근 미들웨어 | 잘못된 진영이 아지트 접근 시 차단. Laravel Policy 활용 | 필수 | 낮음 |
| 기본 댓글 | 게시글 하위 댓글. 대댓글은 Phase 2로 연기 | 필수 | 낮음 |
| 진영별 점수 집계 | 일일 게시물 수·추천 수 집계 → factions_daily_stats 저장 (Laravel Scheduler) | 권장 | 낮음 |
| 실시간 투표(Poll) | 전쟁터 상단 이슈 투표. 진영별 결과 막대 시각화 (Chart.js) | 권장 | 중간 |
| 신고 기능 | 게시글/댓글 신고 버튼. 관리자 대시보드에서 수동 처리 | 권장 | 낮음 |
| 관리자 대시보드 | 신고 처리, 유저 관리, 기본 통계 확인용 내부 페이지 | 권장 | 낮음 |

## 1-3. Phase 1 수익 모델

Phase 1은 수익보다 검증이 목적입니다. 단, 수익 구조는 처음부터 설계해 두어야 나중에 재개발 비용이 발생하지 않습니다.

| 수익 모델 | 대상 | 실행 시점 | 예상 수익 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 광고 슬롯 예약 | 소규모 정치 미디어, 보수/진보 성향 매체 | 유저 300명+ 달성 후 | 배너 1개당 월 5~20만 원. 진영별 타겟으로 단가 차별화 가능 |
| Pro 멤버십 얼리버드 | 초기 충성 유저 | Beta 오픈 동시 | 월 3,900원. 광고 제거 + 일일 포인트 2배. 100명 기준 월 39만 원 |

### Phase 1 수익 설계 포인트

- 광고 슬롯은 코드에 <ad-slot> 영역만 확보해 두고 실제 광고는 트래픽 확인 후 집행

- Pro 멤버십은 얼리버드 할인(2,900원)으로 초기 구독자를 모아 지속 결제 습관을 만드는 것이 핵심

- 수익보다 데이터 수집이 우선 — 성향별 반응 데이터를 최대한 축적

Phase 2  성장 — 커뮤니티 고도화

목표 기간: 6~18개월 | 예상 서버 비용: $50~150/월

## 2-1. Phase 2 핵심 목표

- 월간 활성 유저(MAU) 5,000~20,000명 달성

- 커뮤니티 재방문율 40% 이상 유지를 위한 재미 요소 추가

- 첫 번째 유의미한 수익 발생 — 광고 + Pro 멤버십으로 월 운영비 자립

## 2-2. Phase 2 신규 메뉴 및 기능

| 메뉴/기능 | 상세 내용 | 우선순위 | 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소셜 로그인 | 구글/카카오 OAuth 연동. 회원가입 마찰 감소 | 필수 | 낮음 |
| 대댓글 & 알림 | 댓글 트리 구조 + 멘션 시 푸시 알림 (Laravel Notifications) | 필수 | 낮음 |
| 진영 랭킹 시스템 | 활동 점수 기반 주간 랭킹. '진영 대변인' 등 칭호 자동 부여 | 필수 | 중간 |
| 1:1 공개 토론 매칭 | 양 진영 유저 간 주제 기반 토론 신청 · 수락 시스템. 관중 응원 투표 포함 | 권장 | 중간 |
| 예측 시장 (포인트) | 선거·이슈 예측에 포인트 베팅. 실제 금전 없이 내부 포인트만 사용 | 권장 | 중간 |
| 진영 기밀 게시판 | 일정 활동 점수 이상 유저만 열람 가능한 아지트 내 특별 게시판 | 권장 | 낮음 |
| 이슈 타임라인 카드 | 주요 정치 이슈의 날짜별 전개를 카드 형태로 아카이브 | 선택 | 중간 |
| AI 욕설 필터링 | Claude API 또는 오픈소스 모델로 혐오 표현 자동 필터. 신고 누적 시 진영 점수 감점 | 선택 | 높음 |
| 진영 내부 선거 | 월 1회 진영 대표 투표. 당선자 '진영 대표' 배지 획득 | 선택 | 낮음 |

## 2-3. Phase 2 수익 모델

| 수익 모델 | 대상 | 실행 시점 | 예상 수익 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진영별 타겟 배너 광고 | 정치 성향 맞춤 광고주 (매체사, 단체) | Phase 2 시작 | MAU 5,000 기준 월 50~150만 원. 성향 타겟으로 CPM 단가 일반 대비 2~3배 |
| Pro 멤버십 정식화 | 충성 유저 | Phase 2 시작 | 월 5,900원. 1,000명 기준 월 590만 원. 광고 제거 + 기밀 게시판 + 포인트 3배 |
| 전쟁터 이슈 스폰서 | 언론사, 싱크탱크, 정책연구소 | MAU 3,000+ 달성 후 | 이슈 1건당 100~300만 원. 토론 주제 설정 + 결과 리포트 제공 |
| 선거 특집 이벤트 | 선거 관심 유저 (유료 참가) | 선거 3개월 전 | 참가비 1,000~3,000원. 대선 기준 10,000명 참가 시 1,000~3,000만 원 |

### Phase 2 수익 설계 포인트

- 진영별 타겟 광고는 "보수 유저에게 보수 성향 매체 광고"를 붙이는 방식으로 광고주 설득이 쉬움

- Pro 멤버십 전환율 목표: 전체 유저의 5~10%. MAU 10,000명이면 구독자 500~1,000명

- 전쟁터 이슈 스폰서는 영업 없이도 언론사가 먼저 제안할 가능성 높음 — 성향 데이터 보유 자체가 강점

Phase 3  성숙 — 데이터 비즈니스 전환

목표 기간: 18개월+ | 예상 서버 비용: $200~500/월

## 3-1. Phase 3 핵심 목표

- MAU 50,000명 이상 달성 및 플랫폼 자체 수익 흑자 전환

- 누적된 성향 데이터를 B2B 상품으로 전환 — 리포트 · API 판매

- 실시간 토론 알림 · 대시보드 등 고도화 기능으로 플랫폼 고착도(Stickiness) 극대화

## 3-2. Phase 3 신규 메뉴 및 기능

| 메뉴/기능 | 상세 내용 | 우선순위 | 구현 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진영별 통계 대시보드 | 실시간/일간 진영별 영향력 지수 시각화. Chart.js 기반 인터랙티브 그래프 | 필수 | 중간 |
| 실시간 토론 알림 | Pusher/Laravel Reverb 기반 WebSocket. 전쟁터 댓글 · 멘션 실시간 알림 | 필수 | 중간 |
| 반전 토론방 | 상대 진영 입장에서 논거 작성. 점수화로 게임 요소 추가 | 권장 | 낮음 |
| 팩트체크 배심원단 | 주장 검증 요청 시 세 진영 각 1명 소환. 출처 검토 후 판정 | 권장 | 중간 |
| 정치인 발언록 DB | 정치인 발언 커뮤니티 수집 · 태깅. 진영별 해석 아카이브 | 권장 | 중간 |
| 법안 트래커 | 국회 계류 법안 현황 + 진영별 찬반 시각화 | 선택 | 높음 |
| 성향 데이터 API | 외부 언론사 · 포털에 실시간 진영별 반응 데이터를 API로 제공 | 선택 | 높음 |
| AMA (전문가 초청) | 교수 · 전직 관료 · 저널리스트 초청 QA. 유료 심화 세션 운영 | 선택 | 중간 |

## 3-3. Phase 3 수익 모델

| 수익 모델 | 대상 | 실행 시점 | 예상 수익 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성향별 여론조사 리포트 | 정당 · 선거캠프 · 언론사 · 학계 | Phase 3 시작 | 건당 500만~수천만 원. 대선 시즌 수요 폭발. 연간 최대 수억 원 가능 |
| 데이터 API 구독 | 뉴스 플랫폼, 포털, 연구기관 | Phase 3 시작 | 월 50~300만 원 구독. 실시간 성향별 반응 데이터 임베드 제공 |
| 정책 설문 대행 | 정부부처 · 지자체 | Phase 3 시작 | 프로젝트 단위 수천만 원. '성향 인증 패널' 포지셔닝으로 기존 조사기관 대비 차별화 |
| Pro+ 엔터프라이즈 | 언론사 · 연구소의 개인 연구원 | Phase 3 시작 | 월 29,000원. 고급 통계 열람 + API 소량 쿼리 포함 |
| 온라인 토론 대회 중계 | 일반 유저 (유료 관람) | 분기별 이벤트 | 관람권 1,000~3,000원. 스폰서십 병행 시 이벤트 1회당 500만 원+ 가능 |
| 언론사 콘텐츠 제휴 | 주요 언론사 | 브랜드 확립 후 | '폴릿 반응 지수' 기사 삽입 대가로 수익 분배. 노출 + 신규 유입 동시 효과 |

# 4. 단계별 수익 시뮬레이션

아래 수치는 보수적 시나리오 기준이며, 실제 수익은 트래픽과 영업 활동에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

| 구분 | Phase 1 (0~6개월) | Phase 2 초반 (6~12개월) | Phase 2 후반 (12~18개월) | Phase 3 (18개월+) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAU | ~1,000명 | ~5,000명 | ~20,000명 | 50,000명+ | 목표 지표 |
| 서버 비용 | $10~30 | $50~100 | $100~200 | $200~500 | VPS 기준 |
| 광고 수익 | 0~30만 원 | 50~150만 원 | 150~400만 원 | 500만 원+ | 월 기준 |
| Pro 멤버십 | 0~39만 원 | 100~300만 원 | 300~600만 원 | 1,000만 원+ | 월 기준 |
| B2B 리포트/API | — | — | 100~500만 원 | 1,000만~수천만 원 | 분기 기준 |
| 이벤트 수익 | — | 100~300만 원 | 300~1,000만 원 | 500~3,000만 원 | 선거 시즌 집중 |
| 월 총 수익 (보수적) | 0~70만 원 | 150~450만 원 | 550~1,500만 원 | 2,000만 원+ | 손익분기 기준 |

손익분기점 분석: Phase 2 초반(MAU 5,000명 기준) 광고 + Pro 멤버십 합산 월 150~400만 원으로 서버비($50~100) 및 기본 운영비 충당 가능. 대선 시즌 이벤트 수익으로 연간 흑자 전환 현실적.

# 5. 핵심 리스크와 대응 전략

| 리스크 | 위험 내용 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- |
| 혐오 표현 / 법적 리스크 | 정치 커뮤니티 특성상 명예훼손·혐오 표현 민원 가능성 높음 | Phase 1: 운영자 수동 모니터링. Phase 2: AI 필터 도입. 약관에 면책 조항 명시 |
| 유저 이탈 (에코챔버) | 동일 성향끼리만 소통하면 자극 감소 → 이탈 위험 | 전쟁터 콘텐츠를 메인으로 배치. 진영 대결 구도로 지속적 긴장감 유지 |
| 데이터 프라이버시 | 성향 데이터는 민감정보. PIPA 위반 시 법적 제재 | 외부 판매 시 반드시 익명화 집계 데이터만 사용. 개인정보처리방침 명시 |
| 광고 신뢰도 | 특정 성향 광고 편향 → 반대 진영 유저 이탈 가능 | 정치 광고 투명성 공시 의무화. 광고 성향 편향 모니터링 |
| 트래픽 집중도 | 선거 시즌에만 트래픽 집중 → 비시즌 수익 불안정 | 비시즌에도 재미 요소(랭킹·예측 시장·토론 대회)로 상시 콘텐츠 공급 |

# 6. 전략 요약

| 구분 | Phase 1 (0~6개월) | Phase 2 (6~18개월) | Phase 3 (18개월+) |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 목표 | MVP 검증 · 초기 유저 확보 | 커뮤니티 활성화 · 수익 자립 | 데이터 비즈니스 전환 · 흑자 |
| 핵심 메뉴 | 성향 테스트, 아지트, 전쟁터, 기본 투표 | 랭킹, 토론 매칭, 예측 시장, 기밀 게시판 | 통계 대시보드, 실시간 알림, 반전 토론방 |
| 핵심 수익 | 얼리버드 Pro 멤버십, 소규모 배너 광고 | 타겟 광고, Pro 멤버십, 이슈 스폰서, 이벤트 | B2B 리포트·API, 정책 설문, 토론 대회 |
| 서버 비용 | $10~30/월 | $50~200/월 | $200~500/월 |
| 월 예상 수익 | 0~70만 원 | 150~1,500만 원 | 2,000만 원+ |

핵심 원칙: 처음엔 가볍게, 데이터는 처음부터 — "성향 인증 데이터"가 폴릿의 가장 큰 자산입니다.

© 2026 Polit (폴릿) | 퓨전소프트